|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN** **THÀNH PHỐ PLEIKU**Số: /NQ-HĐND |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Pleiku, ngày tháng 12 năm 2022* |

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất đã thu hồi**

 **tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU KHÓA XII,
KỲ HỌP THỨ TÁM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 250/BC-HĐTĐ ngày 01/12/2022 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất đã thu hồi tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND Thành phố về việc xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất đã thu hồi tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày / /2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố và ý kiến thảo luận, thống nhất của các vị đại biểu HĐND Thành phố tại Kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất đã thu hồi tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố quản lý dự án.

**1.** Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, khai thác nguồn thu ngân sách. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân trong khu vực.

**2.** Quy mô đầu tư *(dự kiến):*

Tổng chiều dài dự kiến khoảng L=154m. Trong đó:

- Đường Hải Thượng Lãn Ông: chiều dài khoảng 80m; Bnền = 25,0m; Bmặt đường = 10,5m *(kể cả đan rãnh);* Bvỉa hè = 7,25mx2 = 14,5m *(kể cả bó vỉa).*

- Đường Quy hoạch: chiều dài khoảng 74m; Bnền = 11,5m; Bmặt đường = 5,5m *(kể cả đan rãnh);* Bvỉa hè = 3mx2 = 6,0m *(kể cả bó vỉa).*

 Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa; Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, vỉa hè, hố trồng cây, đan rãnh, bó vỉa; Hệ thống điện sinh hoạt, điện chiếu sáng và các hạng mục khác.

**3.** Nhóm dự án: Nhóm C.

 **4.** Tổng mức đầu tư (dự kiến): **5.359.000.000** **đồng** *(Năm tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng).*

**5.** Cơ cấu nguồn vốn: 100% nguồn Ngân sách Thành phố.

**6.** Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

**7.** Thời gian thực hiện dự án *(dự kiến):* Năm 2023-2024.

**8.** Tiến độ thực hiện dự án *(dự kiến):*

- Năm 2022: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;.

- Năm 2023-2024: Lập, thẩm định và quyết định đầu tư dự án. Triển khai thi công, hoàn thành dự án.

**Điều 2**. Tổ chức thực hiện:

Giao UBND Thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án: Đầu tư hạ tầng khu đất đã thu hồi tại số 614A đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế*,* trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, các quy định khác có liên quan.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

**1.** UBND Thành phố chỉ đạoTrung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**2.** Thường trực HĐND Thành phố, hai Ban HĐND Thành phố, các Tổ Đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày /12/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như Điều 3;- TTr HĐND Tỉnh (B/cáo);- UBND Tỉnh (B/cáo);- Sở KH-ĐT Tỉnh;- Sở Tài chính Tỉnh;- TTr Thành ủy (B/cáo);- TTr HĐND TP;- Lãnh đạo UBND TP;- TTr UBMTTQ TP;- Hai ban của HĐND TP;- Các vị đại biểu HĐND TP;- Các phòng, ban, đơn vị TP;- HĐND, UBND các xã, phường;- Lãnh đạo VP HĐND&UBND TP;- Lưu: VT. | **CHỦ TỊCH****Trịnh Duy Thuân** |